Dia 26/06 -> Entrega Final

CD { Doc. Requisitos / Manual do Sistema / BD / Fontes}

Apresentação 13/06 e 20/06

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atividades | Data Prevista Término | Membros |
| Correção Documento | 09/03/18 | Grupo |
| Criação do Banco de Dados | 14/03/18 | Grupo |
| Definição Layouts | 14/03/18 | Grupo |
| Definição das interfaces | 21/03/18 | Grupo |
| Classe de conexão com Banco de dados | 21/03/18 | Bianca |
| Estrutura de Pastas do Sistema | 21/03/18 | Grupo |
| Modulo 1: Classe Categoria e Produto (DAO/Model/View) | 04/04/18 | Bianca | Lucas de Abreu | Lucas Gabriel |
| Modulo 2: Classe Cidade e Endereço (DAO/Model/View) | 04/04/18 | Lucas Granado | Gustavo | Gabriel |
| Teste e Unificação | 04/04/18 | Grupo |
| Modulo 3: Classe Usuário e Login (DAO/Model/View) | 18/04/18 | Bianca | Lucas de Abreu | Lucas Gabriel |
| Modulo 4: Classe Cliente e Endereço (DAO/Model/View) | 18/04/18 | Lucas Granado | Gustavo | Gabriel |
| Teste e Unificação | 18/04/18 | Grupo |
| Modulo 5: Classe Mesa e Reserva (DAO/Model/View) | 02/05/18 | Bianca | Lucas de Abreu | Lucas Gabriel |
| Modulo 6: Pedido Geral, Pedido e Item (DAO/Model/View) | 02/05/18 | Lucas Granado | Gustavo | Gabriel |
| Teste e Unificação | 02/05/18 | Grupo |
| Modulo 7: Pagamento (DAO/Model/View) | 16/05/18 | Grupo |
| Teste Unificação | 16/05/18 | Grupo |
| Testes Finais | 30/05/18 | Grupo |
| Criação do Manual | 30/05/18 | Grupo |
| Site Apresentação do Sistema | 03/06/18 |  |
| Criação CD | 03/06/18 | Grupo |

Modulo 1: Categoria | Produtos

Modulo 2: Cidade | Endereço

Modulo 3: Usuário | Login

Modulo 4: Cliente | endPessoa

Modulo 5: Mesa | Reserva

Modulo 6: Pedido Geral | Pedido | Item

Modulo 7: Pagamento

Desenvolvimento Visual

Testes

Manual do sistema